Главе муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области

А.Н. Чеканову

Справка

Направляем информацию по освоению бюджетных средств в части МЦП на 2008-2010 годы.

1. В 2008 году в  рамках № 185-ФЗ МО «Город Кирово-Чепецк» Кировской области участвует в областной целевой Программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Всего выделено на 2008 год средств в сумме 24 773,64 тыс. руб., в том числе:

- из Фонда содействия -18 458,84 тыс. руб.;

- из областного бюджета - 3 157,4 тыс. руб.;

- из городского бюджета - 3 157,4 тыс. руб.;

Фактически выполнены и профинансированы работы по строительству жилой секции Бр. Васнецовых, 53 на сумму 23 310,6 тыс. руб., остаток средств 1 463,0 тыс. руб. предусмотрено освоить в 1-ом полугодии 2009 года на работах по благоустройству. Согласно Программы предусмотрело расселить из 22 помещений 36 чел,, по состоянию на 30 апреля 2009 года фактически расселено из 20 помещений 35 чел. из 7 домов, включённых в Программу, полностью расселены 4 дома.
2. В 2008 году в рамках № 185-ФЗ МО «Город Кирово-Чепецк» Кировской области включено в Заявку № 3. то есть участвует в областной целевой Программе по капитальному ремонту многоквартирных домов на 2008 год. Всего по Программе предусмотрено отремонтировать кровли на 38 МКД на сумму 40 675,0 тыс. руб., в том числе:

- из Фонда содействия -28 770,0 тыс. руб.;

- из городского бюджета - 9 846,0 тыс. руб.;

- средства собственников - 2 050,0 тыс. руб. (муниципальная доля- 575,0 тыс. руб. доля граждан-собственников помещений - 1 475,0 тыс. руб.)

По состоянию на 1 мая 2009 года закончены работы на 21 МКД на сумму 22 323.4 тыс. руб., средства в сумме 18 351,6 тыс. руб. будут освоены после окончания ремонта кровли на 17МКД в мае 2009 года.

3. В 2009 году в рамках № 185-ФЗ МО «Город Кирово-Чепецк» Кировской области готовит пакет документов для включения в Заявку № 4. то есть планируется участвовать в областной целевой Программе по капитальному ремонту многоквартирных домов на 2009 год. Всего по Программе предусмотрено выполнить капитальный ремонт на сумму 97 473,0 тыс. руб., в том числе:

- из Фонда содействия - 86 673,0 тыс. руб.;

- из городского бюджета - 5 926,4 тыс. руб.;

- средства собственников - 4 873,6 тыс. руб. (муниципальная доля- 1 332,9 тыс. руб. доля граждан-собственников помещений -3 540,7 тыс. руб.).

В данной заявке участвуют 113 МКД, из них планируется проведение капитального ремонта крыши в 111 домах, в 2-х МКД - замена лифтов.
4. В 2008 году проведены работы по капитальному ремонту жилищного фонда согласно титульного списка на капремонт жилья на 2008 год за счёт средств городского бюджета, отремонтированы крыши на 18 дома, произведена замена системы отопления в 2 МКД мкр. Каринторф, всего освоено средств на сумму 13 179,0 тыс. руб., что составило 99,7 % к плану (13 218,1 тыс. руб.).
5. По МЦП «Обеспечение жилищного фонда муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области приборами учёта тепловой энергии на 2008 - 2010 годы» в 2008 году выполнены работы по установке тепловых счётчиков в многоквартирных домах на сумму 4 371,1 тыс. руб.
6. Разработана и принята Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта с муниципальном образовании «Город Кирово-Чепецк» на 2008-2010 годы» и утверждена городской Думой от 28 ноября 2007 года за № 18/173. Заказчик программы Администрация города Кирово-Чепецка.

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств областного бюджета (в рамках ОЦП «Поддержка и развитие командных игровых видов спорта в Кировской области та 2008-2010 годы), городского бюджета и внебюджетных источников. Общий объем финансирования составляет 84 335.8 тыс. рублей. В том числе областной бюджет -7 990 тыс. рублей, 26 653,8 тыс.рублей., внебюджетные источники - 49 692 тыс.рублей. В 2008 году разработан проект и начата реконструкция здания по ул. Юбилейной под спортивную школу, этим объектом  мы попали в федеральную программу по линии партии «Единая Россия» на получение спортивного оборудования на 15 000 000 рублей, которое будет поставлено до конца 2009 года этого года.
7. По программе «Обеспечение земельного участка коммунальной инфраструктурой под жилищное строительство» по ул. Братьев Васнецовых города Кирово-Чепецка администрация муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» в 2008 году реализовала из местного бюджета денежные средства в размере 2400 т. рублей, а так же получила и реализовала из областного бюджета денежные средства в размере 5600 т.рублей.
8. В настоящее время в рамках участия в областной целевой программы «Развитие жилищного строительства в Кировской области » на 2008 и на 2009 г. разрабатывается генеральный план города Кирово-Чепецка и проект планировки МКР-23. Общая стоимость работ составляет 3,498 млн.руб. из них объем субсидий из областного бюджета на реализацию данной градостроительной документации составил - 2698,0 тыс. руб., объем софинансирования за счет средств муниципального бюджета составил - 800,0 тыс.руб.
9.Муниципальная целевая программа « Газификация муниципального образования « Город Кирово-Чепецк » Кировской области на 2009 - 2011 годы », разработанная в 2008 г. также предполагает в рамках участи в областной целевой программы «Газификация Кировской области» предоставление субсидий из областного бюджета в размере 7,0 млн. руб., софинансирование за счет средств муниципального бюджета составит 8,6 млн. руб.
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